МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Тульский государственный университет»

Институт Высокоточных систем им. В.П. Грязева

Кафедра «Стрелково-пушечное вооружение»

Утверждено на заседании кафедры «Стрелково-пушечное вооружение» « 2 » января 2021 г., протокол № 6

Заведующий кафедрой _________________________В.К. Зеленко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

«Основы проведения научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ по разработке ствольного

оружия»

основной профессиональной образовательной программы

высшего образования – программы специалитета

по специальности

17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие

со специализацией

Стрелково-пушечное вооружение

Форма обучения: очная

Идентификационный номер образовательной программы: 170502-01-21

Тула 2021 год

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Разработчик(и):

_Патрикова Е.Н., доцент, канд. техн. наук, доцент_                  _______________

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)                                            (подпись)

1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.1)

1. Инновационная инженерная деятельность – это …

а) внедрение в производство новых образцов техники.

б) разработка и создание новой техники, доведенной до вида товарной продукции, обеспечивающий новый экономический эффект и конкурентоспособность продукции.

в) разработка новой техники и технологии, обеспечивающих новый экономический эффект.

г) разработка и создание новой техники и технологии, доведенных до вида товарной продукции, обеспечивающих новый экономический эффект и конкурентоспособность продукции.

2. Укажите  верное утверждение о научной задачи инженерной деятельности:

а) Результатом ее решения является совершенствование существующих образцов путем улучшения их характеристик

б)  требует установления неизвестной ранее закономерности, свойства или явления

в)  Результатом ее решения является создание новых машин и процессов

г)  практическая задача, требующая разработки неизвестного ранее способа, технологии или устройства

3. Какое из требований к описанию изобретения (полезной модели) неверно:

- Название изобретения и класс международной классификации изобретения (МКИ), к которому оно относится;

- Критика прототипа;

- Цель изобретения;

- Критика аналогов;

4. Что такое формула изобретения:

- Это составленная по установленным правилам краткая словесная характеристика, выражающая техническую сущность изобретения.

- Это составленная по установленным правилам краткая словесная характеристика, выражающая экономическую эффективность изобретения.

- Это составленная по установленным правилам полная словесная характеристика, выражающая экономическую эффективность изобретения.

- Это составленная по своим правилам краткая словесная характеристика, выражающая техническую сущность изобретения.

5. Является изобретением

- открытие;

- научная теория и математический метод;

- решение, касающиеся только внешнего вида изделия;

- конструкция

6.  Приоритет изобретения устанавливается

- по дате поступления в федеральный орган исполнительной власти, по интеллектуальной собственности заявки на выдачу патента;

- по способу подачи заявки;

- зависит от размера пошлины;

- все изобретения имеют одинаковый приоритет

7. Укажите верное утверждение о технической задачи инженерной деятельности:

а)  требует установления неизвестной ранее закономерности, свойства или явления

б)  решение этих задач является определяющим в развитии целых отраслей науки и техники

в)  результатом ее решения является создание новых машин и процессов

2. На какой срок может быть продлено действие патента на изобретение по ходатайству патентообладателя:

а) не более чем на 3 года;

б) не более чем на 5 лет;

в) не более чем на 8 лет;

г) не более чем на 10 лет.

8. Договор между патентообладателем и получателем права на пользование изобретением это:

а) патент;

б) доверенность;

в) лицензия;

г) промышленный образец.

9. Полезной моделью является:

- открытие;

- научная теория и математический метод;

- решение, касающиеся только внешнего вида изделия;

- патентоспособные изобретения, которые вносят менее значительный  вклад в уровень развития техники

9. Новизна полезной модели устанавливается:

- через уровень техники;

- через уплату пошлины;

- через уровень науки;

- через уровень творчества

10. Промышленный образец признается оригинальным

- если он соответствует уровню развития техники;

- если его существенные признаки обусловливают творческий характер эстетических особенностей изделия;

- если он запатентован;

- если он нашел промышленное применение

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.2)

1. Какое из приведённых определений проекта верно:

1. проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение определенного результата/цели, создание определённого, уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам;

2. проект – совокупность заранее запланированных действий для достижения какой-либо цели;

3. проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс создания реально возможных вариантов продуктов будущего;

4. проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей.

2. Соотнесите определения и типы проектов:

1.  совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта; 1.  социальный проект;

2.  это совместная учебно-познавательная творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе ресурсов информационно-коммуникационных технологий (например, Интернет), имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, и направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. 2.  учебный проект;

3.  самостоятельная деятельность обучающихся, направленная на практическое решение общественно-значимой проблемы, способствующая взаимодействию школьного сообщества с властными структурами и общественностью; 3.  телекоммуникационный проект.

3. Определите общие и специфические характеристики для проектной деятельности.

1. Общие;

2. Специфические.

1. практическая значимость целей и задач;

2. итогами деятельности являются не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающихся (проектантов);

3. целеполагание, формулировка задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;

4. соотнесение результата (продукта) со всеми характеристиками, сформулированными в его замысле.

4. Выберите задачи проекта:

1. шаги, которые необходимо сделать для достижения цели;

2. цели проекта;

3. результат проекта

4. путь создания проектной папки.

5. Соотнесите этапы работы над проектом, и содержание:

1.  Погружение в проект. 1.  Рефлексия.

2.  Организационный. 2.  Поиск необходимой информации; сбор данных, изучение теоретических положений, необходимых для решения поставленных задач; изучение соответствующей литературы, проведение опроса, анкетирования по изучаемой проблеме и т.д.; изготовление продукта.

3.  Осуществление деятельности. 3.  Формулируются проблемы, которые будут разрешены в ходе проектной деятельности.

4.  Оформление результатов проекта и презентация.  4.  Способы обработки полученных данных; демонстрация творческой работы.

5.  Обсуждение полученных результатов. 5.  Определение направления работы, распределение ролей; формулировка задачи для каждой группы; способы источников информации по каждому направлению; составление детального плана работы.

6. Получение эмпирических зависимостей. Метод наименьших квадратов

7. Методы и способы контроля и учета при испытаниях стрелково-пушечного вооружения.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.3)

1. Соотнесите этапы проектной деятельности и формируемые умения:

1.  анализ ситуации, формулирование замысла, цели; 1.  работа с информацией, владение логическими операциями;

2.  выполнение (реализация) проекта; 2.  уважительное отношение к мнению других, терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь;

3.  подготовка итогового продукта. 3.  самооценка, взаимооценка, планирование, целеполагание;

4.  сотрудничество с учителем, со сверстниками, владение монологической речью.

2. Организация проектной деятельности призвана, прежде всего, способствовать осуществлению следующих результатов:

1. предметных;

2. групповых;

3. межпредметных;

4. личностных;

3. Что является ключевым при оценке проекта:

1. выявленная актуальная проблема;

2. конкретный полученный продукт;

3. проверенные источники информации;

4. тщательно продуманный план.

4. К какому навыку (умению) относятся умение коллективного планирования, умение взаимопомощи в группе в решении общих задач:

1. навыки оценочной самостоятельности;

2. навыки работы в сотрудничестве;

3. менеджерские умения и навыки;

4. презентационные умения и навыки.

5. К какому умению относятся умение выдвигать гипотезы, умение устанавливать причинно-следственные связи:

1. рефлексивное;

2. поисковое;

3. менеджерское;

4. коммуникативное.

6. К какому умению относятся умение отстаивать свою точку зрения, умение находить компромисс:

1. рефлексивное;

2. поисковое;

3. менеджерское;

4. коммуникативное

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ОПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-5.1)

1. Укажите не верное утверждение о технической задачи инженерной деятельности:

а)  практическая задача, требующая разработки неизвестного ранее способа, технологии или устройства

б)  требует установления неизвестной ранее закономерности, свойства или явления

в)  Результатом ее решения является создание новых машин и процессов

г)  Результатом ее решения совершенствование существующих образцов путем улучшения их характеристик

2.  Соотнесите определения и типы проектов:

| Определения | Типы проектов |
| --- | --- |
| а. совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта; | 1. социальный проект; |
| б. это совместная учебно-познавательная творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе ресурсов информационно-коммуникационных технологий (например, Интернет), имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, и направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. | 2. учебный проект; |
| в. самостоятельная деятельность обучающихся, направленная на практическое решение общественно-значимой проблемы, способствующая взаимодействию школьного сообщества с властными структурами и общественностью; | 3. телекоммуникационный проект. |

3. Соотнесите этапы работы над проектом с содержанием деятельности:

| Этапы работы над проектом | Содержание деятельности |
| --- | --- |
| а. Погружение в проект. | 1.Рефлексия. |
| б. Организационный | 2. Поиск необходимой информации; сбор данных, изучение теоретических положений, необходимых для решения поставленных задач; изучение соответствующей литературы, проведение опроса, анкетирования по изучаемой проблеме и т.д.; изготовление продукта. |
| в. Осуществление деятельности. | 3. Формулируются проблемы, которые будут разрешены в ходе проектной деятельности. |
| г. Оформление результатов проекта и презентация | 4. Способы обработки полученных данных; демонстрация творческой работы. |
| д. Обсуждение полученных результатов. | 5. Определение направления работы, распределение ролей; формулировка задачи для каждой группы; способы источников информации по каждому направлению; составление детального плана работы. |

4. Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются):

а. Формирование специфических умений и навыков проектирования;

б. Личностное развитие обучающихся (проектантов);

в. Подготовленный продукт работы над проектом;

г. Все вышеназванные варианты.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ОПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-5.2)

1. Инновационный климат и потенциал предприятия

2. Стимулирование инновационных разработок

3. Управление исследовательскими организациями и механизм его совершенствования

4. Материально-техническое обеспечение инновационного процесса

5. Информационное обеспечение инновационного менеджмента

6. Экономическое стимулирование инновационного процесса

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ОПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-5.3)

1. Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение социально- значимого результата – это особенности…

а. прикладного проекта,

б. информационного проекта

в. исследовательского проекта

2. Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта

а. цель включает много задач,

б. цель не предполагает результат,

в. цель не содержит научных терминов.

3. Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач,  с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов - это...?

А. исследовательская деятельность

Б. научная деятельность

В. проектная работа

Г. познавательная деятельность

4. Установите, к какому этапу работы над творческим проектом относятся перечисленные виды деятельности.

| Этап | Деятельность |
| --- | --- |
| А. Мотивационный | 1.Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив |
| Б. Планирование | 2.Постановка проблемы, определение темы и целей проекта |
| В. Информационно-аналитический | 3.Обработка полученной информации, отбор. Решение промежуточных задач. Формулировка выводов. |
| Г. Выполнение проекта | 4.Обсуждение плана действий. Обмен мнениями и согласование интересов. Выдвижение первичных идей и разрешение спорных вопросов; распределение ролей. |
| Д. Заключительный (защита проекта) | 5.Анализ выполнения проекта. |
| Е. Рефлексивный | 6.Представление полученных результатов, демонстрация приобретенных знаний и умений. |

5. Установите последовательность деятельности в процессе работы над проектом.

а) исправлять ошибки;

б) выдвигать идеи и выполнять эскизы;

в) подбирать материалы и инструменты;

г) подсчитывать затраты;

д) оценивать свою работу;

е) организовывать своё рабочее место;

ж) изготовлять вещи своими руками.

6. Метод проектов использует исследовательские методы и предусматривает определенную последовательность действий. Укажите вариант, где верно определена последовательность.

1) Обсуждение способов оформления конечных результатов.

2) Определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования.

3) Сбор, систематизация и анализ полученных данных.

4) Выдвижение гипотезы.

5) Выводы и выдвижение новых проблем исследования.

6) Подведение итогов, оформление результатов и их презентация.

A) 2, 4, 1, 3, 6, 5

B) 1, 4, 6, 2, 5, 3

C) 3, 5, 6, 1, 4, 2

D) 4, 6, 5, 1, 3, 2

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.1)

1. Стадии жизненного цикла проекта располагаются в последовательности

- планирование – целеполагание – проблематизация – поиск решения – реализация замысла – завершение проекта

- целеполагание – проблематизация – поиск решения – планирование – реализация замысла – завершение проекта

- проблематизация – целеполагание – поиск решения – планирование - реализация замысла – завершение проекта

2. На какой стадии жизненного цикла проекта начинается проектирование будущего результата проекта?

- планирование

- целеполагание

- поиск решения

3. Что является результатом реального проекта, а что результатом образовательного проекта?

- результатом реального проекта является продукт, а результатом образовательного проекта является образовательный результат, освоение хардовых компетенций группой проекта

- результатом реального проекта является продукт, а результатом образовательного проекта является продукт и образовательный результат в области хардовых и софтовых компетенций

- результатом реального проекта является завершившееся командообразование, а результатом образовательного проекта является освоение навыка работы в команде проектной группой учащихся

4. Выберете утверждение, относящееся к инженерно-практической проблемной задаче:

- решение задачи сложное, но ответ можно найти в открытых источниках

- решение задачи можно получить, совершив расчеты по известным формулам

- решение необходимо выработать путем целенаправленной умственной работы

5. Риск при осуществлении проекта

- +вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления.

- -вероятность возникновения неблагоприятных политических последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления.

- -вероятность возникновения неблагоприятных социальных последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления.

- -вероятность возникновения неблагоприятных экологических последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления.

6. Выберите понятие: программа проектов

- -совокупность проектов, находящихся в компетенции одного центра ответственности

- +группа взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных общей целью и условиями их выполнения

- -комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения поставленных целей с установленными требованиями к качеству результата в течение заданного времени и при установленном бюджете

7. Выберите понятие фазы завершения

- -разработка концепции

- -как мы будем это делать

- -материализация идей в виде документированного и протестированного программного продукта

- +подтверждение, что мы разработали именно тот продукт, который задумали в концепции проекта

8. Управление риском проекта это

- +системное применение политики, процедур и методов управления к задачам определения ситуации, идентификации, анализа, оценки, обработки, мониторинга риска и обмена информацией, для обеспечения снижения потерь и увеличения рентабельности.

- -системное применение политики, процедур и методов управления целями проекта, анализа, оценки, обработки, мониторинга информацией, для обеспечения снижения потерь и увеличения рентабельности

- -системное применение политики, процедур и методов управления командой проекта и обмена информацией, для обеспечения снижения потерь и увеличения рентабельности

- -системное применение политики, процедур и методов управления к задачам определения ситуации, мониторинга риска и обмена информацией, для обеспечения снижения потерь.

9. К способам снижения проектного риска относится

- -мотивирование

- -планирование

- +диверсификация

- –контроль

10. Что понимают под управлением проектами?

a)деятельность управленческого персонала проекта;

b)приложение  знаний,  навыков,  методов  и  средств  к  работам  проекта  для достижения целей проекта при соблюдении или превышении потребностей или ожиданий участников проекта;

c)управление персоналом, вовлеченным в реализацию проекта;

d)управление сроками, стоимостью, рисками, качеством, и другими параметрами проекта;

e)формирование воздействий, обеспечивающих реализацию намеченных планов

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.2)

1. Какие из перечисленных рисков относятся к внешним?

a)организационные;

b)политические;

c)проектные;

d)технологические;

e)технические.

2. Фаза анализа проекта – это...

a)анализ отклонений от плана реализации проекта;

b)анализ плана (соответствует ли план целям) и анализ исполнения (состояние и прогноз успешности завершения проекта);

c)определение  и  применение  необходимых  воздействий  с  целью  обеспечения успешной реализации проекта;

d)формализация  процессов  измерения  отклонений  хода  исполнения  проекта  от заданных плановых параметров;

e)планирование воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта

3. Для  подтверждения  экономической  целесообразности  проектируемого  производства необходимо, чтобы...

a)значение точки безубыточности было больше значений номинальных объемов производства  и  продаж;  чем  ближе  значение  точки  безубыточности,  тем устойчивей проект;

b)значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов производства и продаж; чем дальше от них значение точки безубыточности, тем устойчивей проект;

c)значение точки безубыточности было равно значениям номинальных объемов производства и продаж;

d)значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов производства и продаж; чем дальше от них значение точки безубыточности, тем менее устойчивей проект

4. Точка безубыточности характеризует:

a)объем  продаж,  при  котором  выручка  от  реализации  превышает  издержки производства продукции;

b)объем продаж, при котором выручка от реализации ниже издержки производства продукции;

c)объем  продаж, при  котором  выручка  от  реализации  совпадает  с  издержками производства продукции;

d)объем закупок, при котором выручка от реализации равна нулю4.

5. Назовите задачи и особенности информационной системы управления проектами:

a)централизованное  хранение  информации  о  ключевых  параметрах  проекта  и оперативный контроль изменений;

b)автоматическая генерация отчетов и диаграмм;

c)объединение  информации  из  различных  источников  и  поддержка  всего жизненного цикла проекта;

d)все выше перечисленное.

6. Какие существуют ограничения при реализации проекта?

А) культурологические;

Б) логистические;

В) время;

Г) нормативно-правовые;

Д) финансовые;

Е) исследование ситуации и развития компании;

Ж) финансовые

З) все перечисленные ограничения.

7. Основное отличие проекта от производственной системы заключается в том, что:

А) проект является неоднократной, циклической деятельностью;

Б) проект является однократной, не циклической деятельностью;

В) принципиальных отличий нет.

8. С точки зрения системного подхода проект - это:

А) документально оформленный план сооружения или конструкции;

Б) группа элементов, организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей;

В) некоторая задача без определенных данных и результатов, которая должна быть решена в максимально возможный короткий срок времени;

Г) процесс перехода из исходного состояния в конечное – результат при участии ряда ограничений и механизмов.

9. процессе формирования инвестиционного замысла проекта должны быть получены ответы на одни из следующих вопросов:

А) основные потребители продукции проекта;

Б) предполагаемые объемы сбыта продукции проекта;

В) срок окупаемости;

Г) доходность проекта;

Д) цель и объект инвестирования;

Е) основные поставщики сырья.

10. К числу основных характеристик проекта следует относить:

А) наличие альтернативных технических решений;

Б) сложность проекта;

В) продолжительность проекта;

Г) исходно-разрешительная документация проекта;

Д) спрос на продукцию проекта;

Е) все перечисленные характеристики.

11. Предварительный анализ осуществимости проекта производится на основе одних из следующих показателей:

А) перспективы экспорта продукции проекта;

Б) оценка уровня базовых, текущих и прогнозных цен на продукцию проекта;

В) уровень квалификации участников проекта;

Г) объемы производства конкурентами аналогичной продукции.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.3)

1. Для оценки жизнеспособности проекта сравнивают варианты проекта с точки зрения:

А) их финансовой реализуемости;

Б) сроков реализации;

В) простоты реализации;

Г) их стоимости;

Д) их прибыльности;

Е) отсутствия рисков.

2. Финансовая реализуемость – это показатель, характеризующий:

А) наличие или отсутствие финансовых возможностей проекта;

Б) наличие финансовых возможностей проекта;

В) наличие источников финансовых поступлений.

7. Для кого предназначается бизнес план?

А) менеджеры;

Б) потребители продукции проекта;

В) деловые партнеры;

Г) собственники;

Д) кредиторы;

Е) проектировщики;

Ж) подрядчики.

3. Эффективность инвестиционного проекта – это категория отражающая:

А) соответствие проекта целям и задачам его участников;

Б) уровень доходности проекта;

В) результаты реализации проекта.

4. Эффективность проекта может быть:

А) коммерческой;

Б) бюджетной;

В) организационной;

Г) социальной;

Д) экономической;

Е) финансовой;

Ж) все ответы верны.

5. Этапы производственного проектирования?

а) исследование и составление заданий проекта; художественно - конструкторский

этап; эскизный проект; составление конструкторской документации;

б) эскиз; схема; чертёж; изготовление изделия;

в) организационно - подготовительный; конструкторский; технологический;

завершающий;

6. Экономическое обоснование проекта?

а)стоимость материалов; оплата труда; стоимость электроэнергии; налог на з/п;

амортизационные отчисления; себестоимость; цена; рентабельность;

б) определение стоимости элементов производства;

в) создание электронной таблицы для определения стоимости изготовленного

изделия;

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.1)

1. Организация научной деятельности- основа ускорения инновационного процесса
2. Научно-технический потенциал и пути повышения его эффективности
3. Инвестиционная инфраструктура и ее взаимоотношение и инновациями
4. Программно-целевое планирование и управление инновационными процессами
5. Управление инновационным процессом в условиях рынка
6. Формы охраны изобретательской деятельности.

7. Подготовка и оформление заявок на изобретение, полезную модель, промышленный образец

О Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.2)

1. Правовая защита изобретательской деятельности

2. Международные классификации изобретений

3. Зарубежные классификации изобретений

4. Виды поиска информации об изобретениях

5.  Совершенствование организационных структур и форм управления инновационной деятельности

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.3)

1. Инновационный процесс, его этапы, цикличность.

2. Основные источники финансирования инновационной деятельности.

3. Государственные приоритеты в сфере науки и технологий.

4. Определение коммерческого риска при инвестициях в инновационную деятельность и методы его уменьшения
5. Экономическая эффективность инновационного проекта
6.  Расчет технико-экономических показателей инновационной деятельности

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ОПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-5.1)

1.  Инновации и инновационная деятельность в Российской Федерации
2.  Инновации и инновационная деятельность за рубежом

3.  Выбор альтернатив инновационных проектов и оценка их эффективности
4.  Определение коммерческого риска при инвестициях в инновационную деятельность и методы его уменьшения
5.  Экономическая эффективность инновационного проекта
6.  Расчет технико-экономических показателей инновационной деятельности
7.  Организационные предпосылки и условия внедрения нововведений (подготовка производства

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ОПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-5.2)

1. Проект отличается от процессной деятельности тем, что:

- - Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты

- - Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализации проекта требуется множество исполнителей

- + Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реализации, а также имеет четкие срока начала и окончания

2. Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной структуры?

- + Объединение людей и оборудования происходит через проекты

- - Командная работа и чувство сопричастности

- - Сокращение линий коммуникации

3. Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта?

- - Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям

- - Составление перечня недоработок и отклонений

- + Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов

4. Метод освоенного объема дает возможность:

- - Освоить минимальный бюджет проекта

- + Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а также подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета

- - Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта

5. Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта?

- + 9-15 %

- - 15-30 %

- - до 45 %

6. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта?

- - Экономические и социальные

- - Экономические и организационные

- + Экономические и правовые

7. Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов:

- - Большой бюджет

- + Высокая степень неопределенности и рисков

- - Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта

8. Что такое веха?

- + Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации

- - Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из целей проекта

- - Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта

9. Участники проекта – это:

- - Потребители, для которых предназначался реализуемый проект

- - Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда

- + Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ОПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-5.3)

1. Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой:

- - Объявляется окончание выполнения проекта

- + Санкционируется начало проекта

- - Утверждается укрупненный проектный план

2. Что такое предметная область проекта?

- + Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта

- - Направления и принципы реализации проекта

- - Причины, по которым был создан проект

3. Для чего предназначен метод критического пути?

- - Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта

- - Для определения возможных рисков

- + Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта

4. Структурная декомпозиция проекта – это:

- + Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта

- - Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект

- - График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов

5. Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта?

- - Инфляцию и политическую ситуацию в стране

- - Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования

- + Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования

6. Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта?

- - Стадия проекта

- + Жизненный цикл проекта

- - Результат проекта

7. В Microsoft Project есть следующие типы ресурсов:

- + Материальные, трудовые, затратные

- - Материальные, трудовые, временные

- - Трудовые, финансовые, временные

8. Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является … матричной структурой.

- - Единичной

- - Ординарной

- + Слабой

9. Как называется скидка, содействующая рекламе проекта?

- - Стимулирующая

- - Проектная

- + Маркетинговая

10. Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это структурная схема организации и….

- - Укрупненный график

- + Матрица ответственности

- - Должностная инструкция

11. Назовите метод контроля фактически выполненных работ по реализации проекта, позволяющий провести учет некоторых промежуточных итогов для незавершенных работ.

- - 10 на 90

- + 50 на 50

- - 0 к 100

12. Три способа финансирования проектов: самофинансирование, использование заемных и … средств.

- + Привлекаемых

- - Государственных

- - Спонсорских

13. Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это … проекта.

- - Этапы

- - Стадии

- + Фазы

14. Как называется временное добровольное объединение участников проекта, основанное на взаимном соглашении и направленное на осуществление прибыльного, но капиталоемкого проекта?

- - Консолидация

- + Консорциум

- - Интеграция

15. Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных испытаний и …

- - Контрольных исправлений

- + Опытной эксплуатации

- - Модернизации

16. Инновационный процесс, его этапы, цикличность.

17. Основные источники финансирования инновационной деятельности.

18. Государственные приоритеты в сфере науки и технологий.

19. Определение коммерческого риска при инвестициях в инновационную деятельность и методы его уменьшения
20. Экономическая эффективность инновационного проекта
21.  Расчет технико-экономических показателей инновационной деятельности
22.  Инновации и инновационная деятельность в Российской Федерации
23.  Инновации и инновационная деятельность за рубежом

24.  Выбор альтернатив инновационных проектов и оценка их эффективности
10.  Определение коммерческого риска при инвестициях в инновационную деятельность и 25тоды его уменьшения
26.  Экономическая эффективность инновационного проекта
27.  Расчет технико-экономических показателей инновационной деятельности
28.  Организационные предпосылки и условия внедрения нововведений (подготовка производства

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.1)

## 1. Стадии разработки инновационного проекта

## 2.  Классификация инновационных проектов

3.  Особенности инновационного проекта

4. Проект - это…

Выберите один правильный ответ

а) деятельность по созданию изделия или модели изделия;

б) творческая деятельность, направленная на достижение определённой цели, решение какой-либо проблемы;

в) результат какой-либо деятельности-проектирования;

г) организация кооперативных форм деятельности.

5. Проектирование называется…

Выберите один правильный ответ

а) процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части;

б) деятельность по созданию материального образа разрабатываемого объекта;

в) подготовка комплекта проектной документации, а так же сам процесс создания проекта.

г) процесс составления описания.

6. Проектная деятельность – это…

Выберите один правильный ответ

а) это познавательная, учебная, исследовательская и творческая деятельность;

б) деятельность по созданию нового нужного изделия, новой услуги.

в) овладение оперативными знаниями;

г) деятельность по обустройству кухни.

7. Творческая деятельность, направленная на достижение цели будет успешна, если мы будем придерживаться определенных правил.

Выберете несколько верных ответов

а) Имеет начало и конец во времени;

б) Работать можно столько, сколько нужно, что бы достичь результата;

в) Решать проблемы нужно быстро, но качественно;

г) Решать проблемы нужно опираясь на свой опыт;

д) В процессе работы отвечать на вопросы, поставленные учителем;

е) Попросим маму и бабушку все сделать за нас.

8. Где брать идеи для своих творческих проектов?

Выберете несколько верных ответов

а) из учебника;

б) списать у друга;

в) в ГДЗ;

г) в сети Интернет;

д) спросить у учителя;

е) из дополнительной литературы.

9. Творческий проект можно выполнять:

Выберете несколько верных ответов.

а) только индивидуально;

б) только в группе;

в) индивидуально;

г) коллективно;

д) только в группе;

е) только коллективно.

10. Установите, к какому этапу работы над творческим проектом относятся перечисленные виды деятельности.

|  | Этап | Деятельность |
| --- | --- | --- |
| А | Поисковый | 1 Разработка конструкции Подбор материалов и инструментов Организация рабочего места Изготовление изделия Подсчёт затрат на изготовление изделия |
| Б | Технологический | 2 Контроль качества изделия Испытания изделия Анализ изделия Защита проекта |
| В | Заключительный | 3 Выбор темы Обоснование потребности Формулировка требований Разработка вариантов изделия Выбор лучшего варианта изделия |

Ответ: А-______, Б-___________, В-_________.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.2)

1. Установите последовательность этапов работы над творческим проектом.

а) аналитический этап;

б) подготовительный;

в) технологический.

Ответ: 1 -____, 2 -___, 3 -____.

2. Установите последовательность нашей деятельности в процессе работы над проектом.

а) исправлять ошибки;

б) выдвигать идеи и выполнять эскизы;

в) подбирать материалы и инструменты;

г) подсчитывать затраты;

д) оценивать свою работу;

е) организовывать своё рабочее место;

ж) изготовлять вещи и готовить блюда своими руками.

3. Подумайте, как компьютер может помочь при подготовке и защите проекта?

Дай краткое описание (4-6 предложений).

4. Комплекс инженерно-консультационных услуг коммерческого характера по подготовке и обеспечению непосредственно процесса производства, обслуживанию сооружений, эксплуатации хозяйственных объектов и реализации продукции — это:

• инжиниринг

5. Комплекс практических, краткосрочных мероприятий по реализации сформулированных ранее стратегии и тактики маркетинга проекта представляет собой ________________ маркетинга проекта.

• программу

6. Концептуальное планирование проводится в ________________ стадии жизненного цикла проекта.

• начальной

7. Маркетинговые исследования проводят в фазе жизненного цикла проекта:

• выполнение

8. Маркетинговые исследования проводят на стадии жизненного цикла продукции, а именно ...

• разработка

9. Метод контроля фактического выполнения работ по проекту, в котором имеется возможность учета некоторого промежуточного результата для незавершенных работ, является методом:

• «50/50»

10. Метод контроля фактического выполнения работ по проекту, который отслеживает только моменты завершения детальных работ, является методом ________________ контроля.

• простого

11. Метод контроля фактического выполнения работ по проекту, который предусматривает выполнение оценок промежуточных состояний выполнения работы, является методом ________________ контроля.

• детального

12. Обеспечение проекта инвестиционными ресурсами — это организация его ...

• финансирования

13. Обучение персонала проекта проводят в фазе жизненного цикла проекта:

• выполнение

14. Основной структурной единицей участников проекта является ________________ проекта.

• команда

15. Основные направления и цели осуществления будущего проекта описываются в разделе бизнес-плана — анализ ...

• положения дел в отрасли

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки

сформированности компетенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.3)

1. Инновационный климат и потенциал предприятия
2. Стимулирование инновационных разработок
3. Управление исследовательскими организациями и механизм его совершенствования
4. Материально-техническое обеспечение инновационного процесса
5. Информационное обеспечение инновационного менеджмента
6. Экономическое стимулирование инновационного процесса
7. Условия труда исследователей и разработчиков, их совершенствование в инновационном процессе
8. Разработка инновационной стратегии
9. Формирование портфеля новшеств
10. Разработка инновационного проекта
11. Управление инновационным проектом
12. Оценка текущего состояния работ и сравнение достигнутых результатов с заплани-рованными осуществляется на этапе процесса контроля проекта:

• анализ

13. Переговоры и заключение контракта с подрядчиками и поставщиками проводят в фазе жизненного цикла проекта:

• разработка

14. Приемочные испытания проводят в фазе жизненного цикла проекта:

• завершение

15. Сдачу объекта с полной его готовностью и с объявленной стоимостью проекта предусматривает система управления проектом:

• «под ключ»

16. Состояния, через которые проходит проект, называют ________________ проекта.

• фазами

17. Специальная группа специалистов, которая осуществляет управление инвестиционным процессом в рамках проекта, — это ________________ проекта.

• команда

18. Структуры работ и исполнителей определяют в фазе жизненного цикла проекта:

• разработка

91. Совместите стадии проектного цикла с действиями, которые к ним могут относиться

20. Выберите два утверждения, которые являются НЕ верными, согласно материалам курса

- Оптимальное число людей в проектной команде – 10 человек

- Делегируется ответственность, а не полномочия

- Каждый человек имеет свой тип мотивации. И если его знать, то можно подобрать способ, который будет наиболее эффективно стимулировать человека к работе

- Ответственным за выполнение задачи должен быть один человек, но у него может быть много помощников

- У команды есть этапы формирования, особенности которых нужно учитывать при становлении команды проекта

- Преимущества каждого человека нужно максимально использовать для целей проекта, а ограничения перекрывать плюсами других членов команды

- Распределение обязанностей в проекте по ролям учитывает способности человека работать в команде

21. Выберите 4 утверждения, которые вы считаете ВЕРНЫМИ, согласно материалам модуля

- Анкетирование, интервью, наблюдение и изучение документации – это методы сбора данных для оценки.

- Решение том, какой именно индикатор выбрать для оценки, принимается на основании его значимости для проекта, доступности информации о нем и возможности измерить недорого повторно.

- Мониторинг происходит на предварительном этапе реализации проекта

- Оценка проектов – это сравнение того, что было запланировано в проекте с тем, что в реальности получилось, и анализ полученной информации.

- Оценка проекта должна проводиться только внешними независимыми экспертами.

- Индикаторы для проекта формулируют его благополучатели

- Индикатор – это количественная или качественная информация, которая доказывает, что произошло изменение ситуации, что ожидаемый результат достигнут.

22. Соотнесите данные левого и правого столбца так, чтобы каждому этапу реализации проекта соответствовало то, что необходимо на нем оценить.

23. Научно - исследовательская работа студентов включает два элемента:

- Обнаружение законов движения природы, общества, мышления, и познания.

- Обучение студентов элементам исследовательского труда, привитие навыков этого труда

- Проведение научных исследований студентами под руководством преподавателей

- Обучение профессиональным навыкам и умениям

- Объяснение сущности явлений процессов

- Прогнозирование событий явлений и процессов

- Установление направлений и форм практического использования полученных знаний.

24. Найдите правильные ответы

Выбор методики исследования зависит от:

- типа предприятия, где работает исследователь

- характера объекта изучения

- возраста исследователя

- знаний методологии

- цели исследования

25. Расставьте в порядке значимости

- Условия для овладения основами исследовательской деятельности:

- Творческий подход к проблемам

- Участие в экспериментальной работе

- Диагностика своей деятельности

- Развитие рефлексии

- Способность прогнозировать результаты своей и чужой деятельности

- Участие в инновационных процессах.

26. Исследовательская работа имеет структуру. Укажите правильный порядок такой структуры:

- Введение

- Титульный лист

- Заключение

- Содержание (оглавление)

- Библиография (Список литературы)

- Основной части (1-3главы: теоретическая и практическая)

- Приложение

27. Укажите правильный порядок написания введения к исследовательской работе

- Актуальность исследования Новизна исследования (теоретическая и практическая)

- Объект исследования

- Проблема

- Цели исследования

- Тема

- Предмет исследования

- Гипотеза

- Задачи

28. Организация выполнения исследовательской работы происходит поэтапно. Установите правильную последовательность этапов.

- этап - выработка практический рекомендаций

- этап - выбор методов исследования в соответствии с целью, гипотезой, задачами исследования)

- этап - изложение теоретических основ избранной темы

- этап - эксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный)

- этап - выбор темы исследования, обоснование ее актуальности, определение исходных данных (объекта, предмета, цели, целей, задач).

29. Вставьте правильно слова

научная деятельность - деятельность субъектов, использующих приемы операции,.. для постижения объективной истины и обнаружения действительности.

Ответы : законов, методы

30. Подберите правильно определения к понятиям:

Объект исследования

Предмет исследования

- - материальная или идеальная система, предмет-структура, система, взаимодействие ее элементов, различные свойства, закономерности.

- - структура системы, взаимодействие ее элементов, различные свойства закономерности.

31 Подберите правильные определения к понятиям

Фундаментальные исследования это –

Разработки - это

Прикладные исследования – это

- - экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения и развития человека, общества, окружающей природной среды

- - направлены на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.

- - направлено на внедрение в практику результатов конкретных фундаментальных и прикладных исследований

32. Установите соответствие между названием метода и его содержанием

теоретический

эмпирический

- преобладают опытные методы, использующие органы чувств

- преобладают логические методы

33. Исследовательская работа имеет структуру. Укажите правильный порядок такой структуры:

- Приложение

- Введение

- Титульный лист

- Заключение

- Библиография ( Список литературы)

- Содержание (оглавление)

- Основной части (1-3главы: теоретическая и практическая)

34. Расставьте в порядке значимости Условия успеха в исследовательской деятельности:

- умение анализировать, обобщать, делать выводы,

- знание методологии исследовательской деятельности

- владение комплексом методов

- владеть научным стилем изложения фактов

- способность логично выстраивать структуру исследования